

**УКРАЇНА**

**ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ**

**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ**

**ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ**

**НАКАЗ**

# 21.01.2016 Харків №36

**Про заходи щодо підготовки училища**

**до нового навчального року та до роботи**

**в осіннє-зимовий період 2016/2017 р.р.**

З метою підготовки до нового навчального року і безперебійної роботи училища в осіннє-зимовий період 2016/2017 р.р.,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальних за підготовку училища до нового 2016/2017 р.р. навчального року та підготовку училища до роботи в осіннє-зимовий період:

Вовк А.В., заступника директора з навчальної роботи;

Трофименко В.В., заступника директора з виховної роботи;

Валькову Л.О., заступника директора з навчально-методичної роботи;

Щеченко А.С., методиста;

Ожго В.В., заступника директора з адміністративно-господарчої роботи; Квітчасту Л.П., коменданта;

Цапцина В.С., інженера з охорони праці;

Ликова К.Є., завідувача спортивного комплексу;

Комарову Ю.О., завідувача складом;

Кушнаренко Т.О., головного бухгалтера;

Мірошніченко В.М., комірника кухні;

Масалітіну І.В., бухгалтера з харчування.

1. Затвердити заходи щодо підготовки училища до нового навчального року в осіннє-зимовий період 2016/2017 років (таблиця 1):

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Зміст | Відповідальний | Строк виконання |
|  | Провести заміну вікон спортивного комплексу | Ожго В.В.  Ликов К.Є. | До 20.08.2016 |
|  | Підготувати опалювальну систему:   1. Зробити гідравлічні випробування системи опалення. При необхідності провести її ремонт   Зробити ревізію засувок, кранів | Ожго В.В. | До 15.08.2016 |
|  | Провести заміри опору захисного заземлення електроустаткувань | Ожго В.В. | До 30.07.2016 |
|  | Перевірити комплектність пожежних шафів рукавами, стволами, гайками | Цапцин В.С.  Ожго В.В.  Ликов К.Є. | До 20.08.2016 |
|  | Поповнити ящики з піском. | Ожго В.В. | До 20.08.2016 |
|  | Перевірити наявність та стан вогнегасників по місцях їх знаходження | Цапцин В.С.  Ожго В.В. | До 27.08.2016 |
|  | Перевірити та у разі необхідності заповнити водою пожежне водоймище | Ожго В.В. | До 20.08.2016 |
|  | Зробити утеплення воріт гаражних боксів, вхідних дверей, вікон, слухових вікон на горищі | Ожго В.В.  Ликов К.Є. | До 01.09.2016 |
|  | Зробити вентиляційну систему над плитами їдальні | Ожго В.В. | До 01.10.2016 |
|  | Забезпечити наявність овочів та харчових продуктів | Мірошниченко В.М.  Масалітіна І.В. | До 25.08.2016 |
|  | Забезпечити учнів пільгового контингенту училища зимовим одягом та взуттям | Кушнаренко Т.О.,  Комарова Ю.О.,  Трофименко В.В. | До 01.10.2016 |
|  | Здійснити вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій | Ожго В.В. | До 15.08.2016 |
|  | Провести огляд кабінетів, майстерень, спортзалів, допоміжних приміщень, а також оформити акти-дозволи на роботу в кабінетах підвищеної небезпеки | Комісія,  Цапцин В.С. | До 15.08.2016 |
|  | Перевірити стан спортивного обладнання на надійність встановлення та кріплення спортивного інвентарю в спортивних залах та на спортивних майданчиках | Комісія,  Цапцин В.С. | До 15.08.2016 |
|  | Здійснити обробку дерев’яних конструкцій | Ожго В.В. | До 30.07.2016 |
|  | Провести весняний і осінній огляд технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж | Ожго В.В. | Протягом 2016/2017 навчального року |
|  | Забезпечити заповнення енерге-тичного паспорту | Ожго В.В. | До 01.08.2016 |
|  | Надати на погодження акти приймання виконаних підрядних робіт (типові форми № КБ-2в) | Ожго В.В. | Протягом року |

2. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з адміністративно-господарчої роботи Ожго В.В.

**Директор училища А.М. Попов**

Крітова 315-12-94;

Ожго, 315-06-37